Diaba Auto

DOCUMENT 13

# Plan de migrations et Seeds

Ordre de construction de la base et données initiales

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 28 septembre 2026 |
| Statut | Référence projet |
| Périmètre | Diaba Auto - Chine → Sénégal |

Document de travail confidentiel - Toute évolution structurante doit rester cohérente avec le corpus Diaba Auto.

# 1. Objectif

Construire la base progressivement, sans migrations destructrices non maîtrisées, avec données de référence reproductibles entre DEV, Preview et PROD.

# 2. Ordre des migrations

| Lot | Migration | Dépendances |
| --- | --- | --- |
| M01 | Profiles, CustomerProfile, StaffProfile | Supabase Auth |
| M02 | Roles, Permissions, jointures | M01 |
| M03 | Référentiels auto de base | Aucune |
| M04 | Vehicles + média/documents | M03 |
| M05 | Features/options dynamiques | M03/M04 |
| M06 | Pricing + ExchangeRate + history | M04 |
| M07 | Favorites + SavedSearch + ResellerApplication | M01/M04 |
| M08 | CRM | M01/M04 |
| M09 | Reservation + Order | M01/M04/M08 |
| M10 | Import eligibility + logistics | M04 |
| M11 | CMS + translations + settings | M01 |
| M12 | Audit + analytics + indexes avancés | Tous |

# 3. Seeds obligatoires

| Catégorie | Données |
| --- | --- |
| Rôles | ADMIN, SALES |
| Permissions | Toutes permissions du document 07 |
| Énergies | ESSENCE, DIESEL, HYBRID, PHEV, ELECTRIC |
| Carrosseries | SEDAN, HATCHBACK, SUV, PICKUP, MINIBUS, VAN, TRUCK, UTILITY |
| Transmissions | AUTOMATIC, MANUAL, CVT, DCT |
| Marques de démo | Changan, Jetour, MG/SAIC, Hyundai, Kia + autres administrables |
| Paramètres | WhatsApp, devise XOF, devise secondaire USD, langues fr/en/ar |
| Features de base | kilométrage, puissance, autonomie, batterie, places, portes, dimensions… |

# 4. Compte admin initial

Le premier administrateur doit être créé via procédure sécurisée et secret temporaire hors Git. Aucun mot de passe de démonstration ne doit exister en production.

# 5. Données DEV

10-20 véhicules fictifs répartis Chine/Transit/Sénégal, neuf/occasion.

1 client Standard, 1 Revendeur APPROVED, 1 Revendeur PENDING.

1 commercial, 1 admin.

Prospects, commandes et réservations factices.

# 6. Politique de migration

Migration testée localement puis Preview avant PROD.

Backup / point de restauration avant migration risquée.

Pas de suppression de colonne en une seule étape : déprécier, migrer, vérifier, supprimer plus tard.

Toute migration de données doit être idempotente ou protégée.

# 7. Rollback

Les migrations doivent documenter une stratégie de retour. Pour une migration irréversible, préparer une restauration depuis backup et un plan de remise en service.