Diaba Auto

DOCUMENT 15

# Roadmap et plan de développement

Lots d’implémentation ordonnés

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 28 septembre 2026 |
| Statut | Référence projet |
| Périmètre | Diaba Auto - Chine → Sénégal |

Document de travail confidentiel - Toute évolution structurante doit rester cohérente avec le corpus Diaba Auto.

# 1. Stratégie

Construire un vertical slice fiable avant d’élargir : identité → catalogue → prix → My Diaba Auto → CRM → commandes → administration → qualité. Chaque lot doit être démontrable en Preview Vercel.

| Lot | Périmètre | Gate de sortie |
| --- | --- | --- |
| L0 | Repo GitHub, Next.js, Tailwind, Supabase DEV, Vercel, CI | Build + Preview + connexion DB |
| L1 | Auth, profiles, RBAC, i18n FR/EN/AR | Connexion client/staff + protections routes |
| L2 | Référentiels auto, véhicule, média photo/vidéo | CRUD back-office + fiche démo |
| L3 | Pricing Standard/Revendeur, transport, FX | Tests T-PRICE passés |
| L4 | Catalogue public, filtres, fiche, WhatsApp, partage | Parcours visiteur complet |
| L5 | My Diaba Auto, favoris, profil, demande Revendeur | Favoris multi-appareil + approbation |
| L6 | CRM, leads, notes, demandes sur mesure | Lead lifecycle utilisable |
| L7 | Réservation, acompte externe, commandes | Transactions critiques testées |
| L8 | Importabilité, règles, logistique | Signalement et admin rules |
| L9 | Analytics, audit, CMS, paramètres | Pilotage admin |
| L10 | Sécurité, SEO, performance, QA, lancement | DoD global |

# 2. Fonctions à différer sans bloquer V1

Comparateur multi-véhicules.

Alertes automatiques sur recherche sauvegardée.

Simulateur complet rendu Dakar.

Suivi logistique client détaillé.

Témoignages et galerie “déjà vendues”.

Paiement et financement.

# 3. Dépendances critiques

Pricing dépend de profiles et vehicles.

Favorites dépend de CustomerProfile et Vehicle.

Order dépend de Vehicle + Customer + Lead/Reservation.

Import eligibility doit être disponible avant publication définitive des offres importables.

Analytics et audit sont transversaux mais peuvent être branchés progressivement.

# 4. Discipline IA

L’IA développe un lot à la fois, produit migrations/tests/documentation, puis s’arrête pour validation. Elle ne pré-développe pas les lots futurs “au cas où”.